|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Task** | **Thời gian dự kiến** | **Chi phí dự toán** |
|  | **Module Quản trị hệ thống & Danh mục** + Người dùng + Nhóm người dùng + Chức năng + Phân quyền người dùng + Tham số hệ thống + Log hệ thống + Login/Logout + Danh mục item | 19/04/2021-24/04/2021 | 25.000.000 |
|  | **Module Báo cáo** + Báo cáo thống kê số lượng thiết bị quản lý theo nhóm + Báo cáo thống kê thiết bị + Báo cáo hiệu năng thiết bị sử dụng CPU + Báo cáo hiệu năng thiết bị sử dụng RAM + Báo cáo hiệu năng thiết bị sử dụng ổ cứng + Báo cáo tổng quát các vấn đề của hệ thống + Báo cáo thống kê các vấn đề của hệ thống + Báo cáo thống kê theo nhóm vấn đề + Báo cáo băng thông sử dụng + Báo cáo hiệu năng máy chủ sử dụng CPU + Báo cáo hiệu năng máy chủ sử dụng RAM + Báo cáo hiệu năng máy chủ sử dụng ổ cứng + Báo cáo hiệu năng băng thông của máy chủ | 19/04/2021-07/05/2021 | 91.000.000 |
|  | **Module Đồng bộ** + Thiết lập đồng bộ Database real-time + Job chạy đồng bộ CSDL | 24/04/2021-07/05/2021 | 35.000.000 |
|  | Release phiên bản 1 | 03/05/2021 |  |
|  | Release phiên bản 2 | 30/05/2021 |  |
|  |  |  | **151.000.000** |